**DIPLOMARBEIT**

**Gesamtprojekt**

**Gewinnspielapp / Veranstaltungskarten**

Name der Verfasser: Berke Akin, Marc Madlener

Jahrgang | Schuljahr: 5cWI | 2023/24

Thema der Diplomarbeit: Gewinnspielapp / Veranstaltungskarten

Kooperationspartner: Bernhard Lang

Ausgeführt im Schuljahr 2023/24 von: Betreuer:

Berke AKIN 5cWI Eduard Hallinger

Marc MADLENER 5cWI Eduard Hallinger

Dornbirn, am …………..

Abgabevermerk

Diplomarbeit, am …………… Eduard Hallinger

**INHALTSVERZEICHNIS**

[**1.** **Vorwort** 4](#_Toc161261617)

[**2.** **Danksagung** 5](#_Toc161261618)

[**3.** **Abstract** 5](#_Toc161261619)

[**4.** **Impressum** 6](#_Toc161261620)

[**4.1 Projektteam** 6](#_Toc161261621)

[**4.1.1 Madlener Marc | Projektleiter** 6](#_Toc161261622)

[**4.1.2 Berke Akin | Projektmitglied** 7](#_Toc161261623)

[**4.2 Projektbetreuung** 7](#_Toc161261624)

[**4.2.1 Hallinger Eduard | Betreuer HTL Dornbirn** 7](#_Toc161261625)

[**4.2.2 Lang Bernhard | Betreuer Rauch** 7](#_Toc161261626)

[**5.** **Die Firma Rauch** 7](#_Toc161261627)

[**5.1 Allgemeines** 7](#_Toc161261628)

[**6.** **Eidesstattliche Erklärung** 8](#_Toc161261629)

[**7.** **Entity Relationship Modell** 9](#_Toc161261630)

[**7.1 Entity Relationship Modell Allgemein** 9](#_Toc161261631)

[**7.2 Entity Relationship Modell Rauch** 9](#_Toc161261632)

[**8.** **Projektmanagement** 11](#_Toc161261633)

[**7.1 Projektauftrag** 11](#_Toc161261634)

[**7.2 Projektziele** 13](#_Toc161261635)

[**7.2.1 Zielbestimmungen** 13](#_Toc161261636)

[**7.2.2 Projektzieleplan** 14](#_Toc161261637)

[**7.3 Projektstrukturplan** 15](#_Toc161261638)

[16](#_Toc161261639)

[**7.4 Projektumweltanalyse** 17](#_Toc161261640)

[**7.5 Projektorganigramm** 18](#_Toc161261641)

[**7.6 Projektorganisation** 19](#_Toc161261642)

[**7.7 Risikoanalyse** 20](#_Toc161261643)

[**8. Graphische Darstellung** 22](#_Toc161261644)

[**8.1 Mockups** 22](#_Toc161261645)

[**8.1.2 Startscreen** 22](#_Toc161261646)

[**8.1.3 Events** 23](#_Toc161261647)

[**9.** **Entwicklungs- und Umsetzungsphase** 24](#_Toc161261648)

[**9.1 Aufsetzen unserer VueJS Webapplikation** 24](#_Toc161261649)

[**9.1.1 Installation von VueJS:** 24](#_Toc161261650)

[**9.1.2 Erstellen von Komponenten:** 25](#_Toc161261651)

[**9.1.3 Routes:** 25](#_Toc161261652)

[**9.1.4 Navigationsleiste** 27](#_Toc161261653)

[**9.2 Single Sign on** 27](#_Toc161261654)

[**9.2.1 Microsoft Authentication Library** 27](#_Toc161261655)

[**9.2.2 Implementierung von MSAL** 28](#_Toc161261656)

[**9.3 Datenbank** 31](#_Toc161261657)

[**9.3.1 Microsoft SQL** 31](#_Toc161261658)

[**9.3.2 Implementierung der Datenbank in unser Projekt** 32](#_Toc161261659)

[**9.4** **Event erstellen** 32](#_Toc161261660)

[**9.5** **Event teilnehmen** 35](#_Toc161261661)

[**9.6** **Ermitteln des Gewinners** 35](#_Toc161261662)

[**9.7** **Informieren des Gewinners** 35](#_Toc161261663)

[**10.** **Verwendete Technologien** 35](#_Toc161261664)

[**3.1 Vue.js** 35](#_Toc161261665)

[**3.2 Microsoft SQL** 36](#_Toc161261666)

[**3.3 Microsoft Authentication Library** 36](#_Toc161261667)

[**3.4 Azure Portal** 36](#_Toc161261668)

[**3.5 Github** 36](#_Toc161261669)

[**3.6 Multer** 37](#_Toc161261670)

[**3.7 Cors** 37](#_Toc161261671)

[**Node.js** 37](#_Toc161261672)

[**Vuetify** 38](#_Toc161261673)

[**Web Font Loader** 38](#_Toc161261674)

[**Vuex** 38](#_Toc161261675)

[**3.8 Mssql** 38](#_Toc161261676)

[**3.9 Vue router** 38](#_Toc161261677)

[**3.10 Express** 39](#_Toc161261678)

[**3.11 Axios** 39](#_Toc161261679)

[**3.12 VS-Code** 40](#_Toc161261680)

[**OpenID Connect - Allgemein** 40](#_Toc161261681)

[**OpenID Connect – Funktionsweise** 40](#_Toc161261682)

[**OpenID Connect – Anwendung in der Arbeit** 41](#_Toc161261683)

[**NVM (Node Version Manager)** 42](#_Toc161261684)

[**11.** **Schwierigkeiten der Diplomarbeit** 42](#_Toc161261685)

[**ESOCKET:** 42](#_Toc161261686)

[**ELOGIN:** 43](#_Toc161261687)

[**Verbindung auf die Datenbank:** 43](#_Toc161261688)

[**12.** **Protokolle** 44](#_Toc161261689)

[**Meeting mit Lang Bernhard am 11.10.2023, Microsoft Teams** 44](#_Toc161261690)

[**Meeting mit Lang Bernhard am 13.11.2023, Microsoft Teams** 44](#_Toc161261691)

[**Meeting mit Lang Bernhard am 6.12.2023, Microsoft Teams** 44](#_Toc161261692)

[**Meeting mit Lang Bernhard am 16.01.2024, Microsoft Teams** 44](#_Toc161261693)

[**Meeting mit Hallinger Eduard am 26.02.2024, HTL Dornbirn** 45](#_Toc161261694)

[**13.** **Abbildungsverzeichnis** 45](#_Toc161261695)

[**14.** **Quellenverzeichnis** 45](#_Toc161261696)

# **Vorwort**

Die Firma Rauch bekommt Karten zugeschickt, die sie unter den MitarbeiterInnen verteilen können. Es bleiben immer Karten übrig und diese werden unter den MitarbeiterInnen verlost. Die Karten werden als PDF mithilfe einer RestAPI in das Gewinnspiel integriert. Das Gewinnspiel basiert auf dem First Come / First Serve Prinzip. Man kann ein Gewinnspiel erstellen, wo die Mitarbeiter teilnehmen können. Der Gewinner wird nach Ende des Gewinnspiels informiert und kann sich die Karte anschauen und abholen.

Die Firma Rauch stellt uns dabei einen Server und eine Datenbank zur Verfügung. Die Anwendung wird webbasiert sein, weshalb wir bei diesem Projekt das JavaScript Framework VueJS verwenden werden.

Zuerst wird das Grundgerüst der Webanwendung mithilfe des Java Script Frameworks Vue.js aufgebaut. Anschließend wird man durch die Microsoft Authentication Library dazu aufgerufen, sich mit seinem Microsoft Konto anzumelden, um die Seite auch nutzen zu können. Wird man erfolgreich angemeldet, kann man bei bestimmten Events teilnehmen und versuchen durch das First Come, First Serve Prinzips Karten zu gewinnen.

Das Ziel dieser Arbeit besteht darin eine einfache und benutzerfreundliche Web- Applikation für die Firma Rauch zur Verfügung zu stellen. Diese Web-Applikation ermöglicht es, überschüssige Event-Karten unter den Mitarbeitern, durch eine zusätzliche Verlosung weiterzuverteilen.

Dazu sollte in erster Linie verhindert werden, dass die Event-Karten nicht ungenutzt bleiben, sondern stattdessen sinnvoll genutzt werden. Außerdem wird durch Einsatz dieser Webanwendung die Effizienz des Unternehmens gesteigert.

# **Danksagung**

Wir möchten diese Gelegenheit nutzen, um uns bei der Firma Rauch und unserem Projektauftraggeber Lang Bernhard für die Unterstützung zu bedanken. Sie versorgten uns mit den erforderlichen Informationen, ohne die diese Arbeit nicht möglich gewesen wäre.

Besonderer Dank gebührt auch unserem Diplomarbeitsbetreuer Dipl.-Ing Hallinger Eduard, der uns immer zur Seite stand und uns das nötigste Wissen für diese Arbeit vermittelt hat.

Abschließend möchte sich die Arbeitsgruppe bei ihren Eltern und Freunden bedanken, die sie immer unterstützten

# **Abstract**

The Rauch company receives cards that they can distribute among their employees. There are always cards left over and these are raffled off among the employees. The cards are integrated into the competition as a PDF using a RestAPI. The competition is based on the first come / first serve principle. You can create a competition where employees can take part. The winner is informed at the end of the competition and can view and collect the card.

Rauch will provide us with a server and a database. The application will be web-based, which is why we will be using the JavaScript framework VueJS for this project.

First, the basic structure of the web application will be built using the Java Script Framework Vue.js. The Microsoft Authentication Library then prompts you to log in with your Microsoft account in order to be able to use the site. If you are successfully logged in, you can take part in certain events and try to win tickets using the first come, first served principle.

The aim of this work is to provide a simple and user-friendly web application for the Rauch company. This web application makes it possible to redistribute surplus event tickets among the employees through an additional raffle.

The primary aim was to ensure that the event cards did not remain unused, but were instead put to good use. The use of this web application also increases the efficiency of the company

# **Impressum**

Im Impressum befinden sich alle Personen, die direkt am Projekt mitgearbeitet haben, bzw. Personen, die das Projekt betreut oder das Projektteam unterstützt haben.

## **4.1 Projektteam**

Das Projektteam ist für die Umsetzung des Projektauftrags zuständig und besteht aus einem Projektleiter und einem Projektmitglied

### **4.1.1 Madlener Marc | Projektleiter**

Ein Bild, das Kleidung, Person, Menschliches Gesicht, Lächeln enthält.

Automatisch generierte Beschreibung

Abbildung 1: Marc Madlener

Marc übernahm die Rolle des Projektleiters. Er war zuständig für den Austausch zwischen Projektauftraggeber, Projektteam und Betreuungslehrer. Außerdem war er zuständig für dass Projektmanagement, Aufsetzen der VueJs Seite, sowie für den Single Sign on und für das Informieren des Gewinners.

### **4.1.2 Berke Akin | Projektmitglied**

Ein Bild, das Kleidung, Person, Menschliches Gesicht, Hut enthält.

Automatisch generierte Beschreibung

Abbildung 2: Berke Akin

Berke übernahm hingegen die Rolle des Projektmitglieds. Er war für den Großteil des Projektmanagements, Implementierung der Datenbank und für das Speichern der Daten in die Datenbank zuständig.

## **4.2 Projektbetreuung**

## **4.2.1 Hallinger Eduard | Betreuer HTL Dornbirn**

Hallinger Eduard ist Lehrer an der HTL Dornbirn für Informatik und Security. Herr Hallinger übernahm für unsere Diplomarbeit die Rolle des Betreuers seitens der Schule und stand uns mit Rat zur Seite.

## **4.2.2 Lang Bernhard | Betreuer Rauch**

Lang Bernhard ist Mitarbeiter der Firma Rauch und ist selbst an der HTL Dornbirn gewesen. Lang Bernhard erklärte sich seitens der Firma dazu bereit, unsere Diplomarbeit zu betreuen. Durch monatliche Meetings konnte er uns bei Schwierigkeiten aushelfen.

# **Die Firma Rauch**

## **5.1 Allgemeines**

Rauch ist ein österreichisches Unternehmen, das sich auf die Herstellung von Fruchtsäften und anderen Getränken spezialisiert hat. Die Firma Rauch wurde 1919 von Franz Josef Rauch in Rankweil, Österreich, gegründet. Was als kleines Familienunternehmen begann, hat sich im Laufe der Jahre zu einem bedeutenden Unternehmen in der Getränkeindustrie entwickelt. Rauch legt großen Wert auf Qualität und Innovation. Sie verwenden hochwertige Früchte und modernste Technologien, um ihre Produkte herzustellen. Darüber hinaus sind sie bestrebt, neue Geschmacksrichtungen und Verpackungskonzepte zu entwickeln, um den sich ändernden Bedürfnissen der Verbraucher gerecht zu werden.

Obwohl Rauch seine Wurzeln in Österreich hat, ist das Unternehmen international tätig und exportiert seine Produkte in viele Länder auf der ganzen Welt.

Rauch engagiert sich auch für Nachhaltigkeit und Umweltschutz. Sie setzen sich für umweltfreundliche Produktionsprozesse ein und bemühen sich, ihr ökologischer Fußabdruck so gering wie möglich zu halten.

# **Eidesstattliche Erklärung**

Ich erkläre an Eides statt, dass ich die vorliegende Diplomarbeit selbständig und ohne fremde Hilfe verfasst, andere als die angegeben Quellen und Hilfsmittel nicht benutzt und die den benutzten Quellen wortwörtlich und inhaltlich entnommenen Stellen als solche erkenntlich gemacht habe.

Dornbirn, am ……………

………………………………

Berke Akin

………………………………

Marc Madlener

# **Entity Relationship Modell**

## **7.1 Entity Relationship Modell Allgemein**

Ein Entity Relationship Modell ist ein Konzept zur Darstellung von Datenstrukturen in einem relationalem Datenbanksystem. Das Modell zeigt also grundsätzlich an, wie Informationen in einer Datenbank gespeichert sind und wie sie zueinander stehen. Ein ER-Modell besteht immer aus 3 Grundelemente: Entitäten, Attribute und Beziehungen.

## **7.2 Entity Relationship Modell Rauch**

Die folgende Abbildung zeigt das Datenmodell, das aus drei Hauptentitäten besteht: "Gewinnspiel", "Karte" und "Mitarbeiter". Jede dieser Entitäten hat eine bestimmte Funktion und Eigenschaften, die für das Gesamtsystem von Bedeutung sind.

Die Entität "Gewinnspiel" ist zentral für die Verwaltung von Gewinnspielen. Sie enthält wichtige Funktionen wie eine Beschreibung des Gewinnspiels, die Anzahl der Teilnehmer, die Anzahl der verfügbaren Karten und den Zeitraum des Gewinnspiels ("von" und "bis"). Die "Gewinnspiel\_ID" ist der Primärschlüssel dieser Organisation. "Gewinnspiel" und "Karte" haben eine Eins-zu-Viele Beziehung. Ein Eins-zu-Viele-Verhältnis bedeutet, dass ein Gewinnspiel mehrere Karten haben kann, wobei jede Karte auf ein bestimmtes Gewinnspiel hinweist.

„Eventinformationen“ und „Karte\_ID“ sind Beispiele für Attribute, die in der Entität „Karte“ enthalten sind. Zusätzlich existieren externe Schlüssel wie "FS\_Mitarbeiter\_ID" und "FS\_Gewinnspiel\_ID", die auf die Primärschlüssel in anderen Entitäten hinweisen. Diese Struktur ermöglicht die Bildung von Beziehungen zwischen verschiedenen Datensätzen. Die Eins-zu-Viele-Beziehung zwischen „Gewinnspiel“ und „Karte“ impliziert, dass eine Karte nur zu einem Gewinnspiel gehören kann, während ein Gewinnspiel mehrere Karten haben kann.

Die Entität "Mitarbeiter" umfasst Attribute wie "Rolle", "Vorname", "Nachname" und "E-Mail", wobei der Primärschlüssel "Mitarbeiter\_ID" ist. Die Beziehung zwischen "Mitarbeiter" und "Gewinnspiel" ist nicht explizit angegeben, aber sie ist implizit durch die Verknüpfung von "Mitarbeiter\_ID" in anderen Entitäten vorhanden. Mehrere Mitarbeiter können an verschiedenen Gewinnspielen teilnehmen, was auf eine Viele-zu-Viele-Beziehung zwischen "Mitarbeiter" und "Gewinnspiel" hinweist.

Ein Bild, das Diagramm, Reihe, Zeichnung, Origami enthält.

Automatisch generierte Beschreibung

Abbildung 3: Datenmodell

# **Projektmanagement**

Das folgende Kapitel beschäftigt sich mit der Ausarbeitung und Erstellung der Projektpläne und Dokumente. Diese werden im Nachfolgendem alle exakt beschrieben und dargestellt

## **7.1 Projektauftrag**

Der Projektauftrag ist einer der wichtigsten Dokumente im ganzem Projektmanagement und bildet die Basis für das Projekt. Er ist die offizielle Bestätigung, dass ein Projekt existiert. Der Projektauftrag wird von dem\_der Projektleiter\_in gemeinsam mit dem\_der Projektaftraggeber\_in erstellt und unterschrieben. In diesem Dokument werden alle relevanten Daten, Termine und Anforderungen an das Projekt genau festgehalten. Zusätzlich werden die Projektziele und Nicht-Projektziele fixiert, welche am Ende des Projektes erfüllt/nicht erfüllt sein müssen. Der Projektauftrag zu dem Diplomarbeitsprojekt „Gewinnspielapp / Veranstaltungskarten“ ist beispielhaft angefügt und beinhaltet die wichtigsten Anforderungen und Daten des Projektes.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROJEKT- AUFTRAG | | | |  | | |
| **Projektstartereignis:**   * Erstes Treffen mit der Firma Rauch | | **Projektstarttermin:**   * 04.09.2023 | | | | | |
| **Projektendereignis:**   * Abgabe des Projekts | | **Projektendtermin:**   * 24.03.2024 | | | | | |
| **Projektziele:**   * Lauffähiges Projekt bis Mitte März * Erstellen der Lotterie mithilfe des Frameworks VueJS * Funktionierender Login mit Rauch Account * Erstellen eines Gewinnspiels | | **Nicht-Projektziele:** | | | | | |
| **Hauptaufgaben (Projektphasen):**   * Projektmanagement * Planung * Erstellen von Mockup * Funktionen des Gewinnspiels programmieren | | **Projektressourcen** | | | | | | |
|  | Ressourcen-/Kostenart | Mengen-einheit | | Kosten (in Euro) |  | |
|  | Datenbank |  | |  |  | |
|  | |  | |  | | |
| **ProjektauftraggeberIn:**   * Rauch | | **ProjektleiterIn:**   * Marc Madlener | | | | | |
| **Projektteam:**   * Madlener Marc * Akin Berke | | | | | | | |

## **7.2 Projektziele**

### **7.2.1 Zielbestimmungen**

Die festgelegten Zielbestimmungen werden aus dem Projektauftrag entnommen un in diesem Kapitel zusammengefasst. Hierbei wird zwischen Hauptzielen und Nebenzielen unterschieden. Für einen erfolgreichen Projektabschluss müssen alle Hauptziele, die zugleich auch Muss-Kriterien sind, erfüllt werden. Die Nebenziele sind jene, die von dem\_der Projektauftraggeber\_in zusätzlich erwünscht sind, deren Erfüllung aber nicht für den Projektabschluss notwendig sind.

#### **7.2.1.1 Hauptziele**

Die folgenden Kriterien sollen für einen erfolgreichen Abschluss umgesetzt werden:

* Durch die Implementierung von OpenID Connect können Benutzer sich sicher und einfach in die Anwendung einloggen.
* Benutzer haben die Möglichkeit, Gewinnspiele mit detaillierten Beschreibungen, Start- und Enddaten sowie der Möglichkeit, Tickets hinzuzufügen, zu erstellen.
* Benutzer können an Gewinnspielen teilnehmen
* Die Anwendung verfügt über Funktionen zur automatischen Ermittlung der Gewinner basierend auf den Teilnahmedaten.
* Gewinner werden umgehend benachrichtigt, um sie über ihren Gewinn zu informieren.
* Benutzer können ihre eigenen Tickets einsehen, um einen Überblick über ihre Teilnahme an den Gewinnspielen zu erhalten.

#### **7.2.1.2 Nebenziele**

* Die Anwendung unterstützt zwei Phasen, nämlich "First Come First Serve" und Gewinnspiel, um unterschiedliche Teilnahmemöglichkeiten für Benutzer anzubieten.
* Ein Stornierungsmechanismus ist implementiert, der es Benutzern ermöglicht, ihre Teilnahme an einer Veranstaltung oder einem Gewinnspiel rückgängig zu machen.
* Eine Warteliste-Funktionalität ist vorhanden, um Benutzer in eine Liste einzutragen, falls die maximale Teilnehmeranzahl für eine Veranstaltung erreicht ist, und ihnen die Möglichkeit zu geben, bei freiwerdenden Plätzen nachzurücken.

### **7.2.2 Projektzieleplan**

Der Projektzieleplan ist einer der zentralen Methoden im Projektmanagement. Er stellt die Haupt- Nicht und Zusatzziele des Projektes dar. Er dient dazu die Ziele des Projektes klar und smart zu definieren. Der Projektzieleplan zu dem Diplomarbeitsprojekt „Gewinnspielapp / Veranstaltungskarten“ ist beispielhaft angefügt und beinhalten die wichtigsten Haupt- und Zusatzziele.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | **PROJEKTZIELEPLAN** |  |
| **Zielart** | **Projektziele** | | |
| **Ziele:**   * **Hauptziele** * **Zusatzziele** | * Login (mit OpenID Connect) * Erstellen des Gewinnspiels (mit Beschreibung, Start- und Enddatum und Tickets hinzufügen) * Teilnehmen am Gewinnspiel * Ermitteln der Gewinner * Gewinner benachrichtigen * Ansehen der eigenen Tickets * 2 Phasen („First Come First Serve“ und Gewinnspiel) * Stornofunktion * Warteliste | | |

## **7.3 Projektstrukturplan**

Das Projekt wurde im Projektstrukturplan (PSP) auf mehrere Teilprojekte aufgeteilt. Dabei stellt jedes Teilprojekt eine Projektphase dar, die wiederum in mehrere möglichst keine Arbeitspakete unterteilt wurde. Dabei muss jedoch darauf geachtet werden, dass die Arbeitspakete nicht zu detailliert werden, sondern nur eine grobe Struktur liefern.

Jedes Teilprojekt beinhaltet, zusätzlich zu den Arbeitspaketen, einen oder mehrere Meilensteine. Diese kennzeichnen ein wichtiges Ereignis, wie zum Beispiel den Beginn oder den Abschluss einer Projektphase. Die Meilensteine werden im PSP mit einer Raute gekennzeichnet.

Der PSP soll während der Projekterarbeitung dazu dienen, den Überblick über die Arbeitspakete zu behalten. Mithilfe des PSPs konnte jederzeit erkannt werden, welche Arbeitspakete derzeit in Bearbeitung sind, welche noch nicht begonnen und welche bereits abgeschlossen wurden, da sie nach der Reihe abgearbeitet werden.

In der nachfolgenden Abbildung kann der Projektstrukturplan für dieses Projekt eingesehen werden.

## 

## **7.4 Projektumweltanalyse**

Die Umweltanalyse ist ein Ansatz, ist ein Instrument oder eine Reihe von Instrumenten zur Generierung von Wissen über Akteure – Einzelpersonen und Organisationen -, um deren Verhalten, Absichten, Wechselbeziehungen und Interessen zu verstehen und um den Einfluss und die Ressource zu bewerten, die sich auf Entscheidungs- oder Umsetzungsprozesse ausüben. In der untenstehenden Abbildung wird grafisch dargestellt, wie dieses Diplomarbeitsprojekt von folgenden Personen positiv oder negativ in Planung und Durchführung des Projektes beeinflusst wird

intern

extern

## **7.5 Projektorganigramm**

Das Projektorganigramm ist ein wichtiger Bestandteil des Projektmanagements, der nach dem Projektstartprozess erstellt wird. Es ist ein graphisches Schaubild der gesamten Mitglieder des Projektes, welches deren Beziehungen und Berichtswege untereinander darstellt. Im Folgendem ist beispielhaft das Projektorganigramm, dass das Projektteam und den Projektbetreuer abbilden.

Projektauftraggeber (Rauch

Projektbetreuung (Abteilungsleiter EDV, Mitarbeiter Rauch)

Projektleiter (Madlener Marc

Projektmitglied (Akin Berke

## **7.6 Projektorganisation**

Die Projektorganisation schafft einen Übnerblick über die Rollen und deren Aufgabenbereiche für die Dauer des jeweiligen Projektes. Für dieses Projekt werden die Projektrollen und die dazugehörigen Aufgabenbereiche in der nachfolgenden Tabelle veranschaulicht

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PROJEKTORGANISATION** | | |
| **Projektrolle** | **Aufgabenbereich** | **Name** |
| **Projektauftraggeber** | Legt die Anforderungen und Ziele für das Projekt fest | Lang Bernhard |
| **Projektbetreuer** | Kontrolliert und koordiniert das Projektteam gegebenfalls | Hallinger Eduard |
| **Projektleiter** | Ist direkt dem Projektauftraggeber unterstellt und ist die Schnittstelle zwischen Auftraggeber und Projektteam. Koordiniert das Team und unterstützt es bei den Aufgaben | Madlener Marc |
| **Projektmitglied** | Erarbeitet die festgelegten Aufgaben und berichten dem Projektleiter Forrtschritte und Probleme | Akin Berke |

## **7.7 Risikoanalyse**

Diie Projektiriskoanalyse wird am Anfang des Projektes erstellt, um alle möglichen Risiken zum frühsten Zeitpunkt zu erfassen. Duiurch dementsprechende Maßnahmen wird versucht die Risiken zu mildern oder sogar zu eliminieren. Eine Risikoanalyse bringt mit sich, dass die Ursache und Auswirkung der Risiken transparent wird und deshalb schon oft im Anfangsstation vermieden werden kann.

Wie in Abbildung ersichtlich, gibt es für dieses Projekt nur zwei Risiken, wobei keinem von beidem zwingende Maßnahmen notwendig sind. Diese Risiken und deren Maßnahmen werden im Folgenden erläutert

Auswirkung

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Eintrittswarscheinlichkeit

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Maßnahmen ergreifen | Maßnahmen Prüfen | Keine order geringe Maßnahmen |

**Risiko Eins:** Maßnahmen prüfen

Benutzer könnten versuchen, das System so zu manipulieren, um sich einen unfairen Vorteil zu verschaffen.

Maßnahmen: Um Missbrauch zu verhindern, können verschiedene Maßnahmen ergriffen werden. Dazu gehört die Begrenzung der Teilnahmeoptionen pro Benutzer, um zu verhindern, dass einzelne Benutzer das System übermäßig nutzen. Weiterhin ist die Überwachung von verdächtigem Verhalten erforderlich, um potenzielle Betrugsversuche frühzeitig zu erkennen und darauf zu reagieren. Darüber hinaus ist die Implementierung von Sicherheitsmechanismen gegen Bot-Angriffe notwendig, um automatisierte Angriffe zu erkennen und abzuwehren, damit die Integrität des Systems gewährleistet ist.

**Risiko Zwei:** Maßnahmen prüfen

Es könnte zu Leistungsproblemen führen führen, wenn die Anwendung von einer großen Anzahl von Benutzern genutzt wird.

Maßnahmen: Es sollen regelmäßig Lasttests durchgeführt werden und es sollten die Serverresourcen überwacht werden.

# **8. Graphische Darstellung**

## **8.1 Mockups**

Die Verwendung von Mockups wird bei Projekten mit graphischen Elementen als Hilfsmittel eingesetzt und somit ist das Einsetzen dieser kein Muss. Mit Mockups kann ein Programm einfach visualisiert werden und somit wird ein Überblick über die Gestaltung und den Aufbau eines Programms geschaffen. Die Firma Rauch hat uns ein Stylesheet zur Verfügung gestellt, an welches wir uns strikt halten mussten.

Ein Bild, das Text, Screenshot, Schrift, Logo enthält.

Automatisch generierte Beschreibung

Abbildung 4: Startseite

## **8.1.2 Startscreen**

Der Startscreen dient der Übersicht anderer Screens und ist der Hauptscreen. Wie in der Abbildung zu sehen ist, befindet sich auf dem Startscreen einen Login Button, mit dem man sich anmelden muss, um die Seite vollständig benutzen zu können. Ebenso befindet sich auf dem Startscreen das Logo der Firma Rauch, als auch eine Navbar. Hier wurde sich dabei strikt an das Stylesheet der Firma Rauch gehalten. Hier wurde eine Font Family *Brandon Grotesque Black* verwendet und der typische Grün und Grau Ton der Firma Rauch. Ebenso wurde durch ein Padding und mithilfe von flex, die Ausrichtung und Gestaltung der Website ermöglicht.

## **8.1.3 Events**

Unter der Abteilung „Events“ findet man folgendes vor. Auf diesem Screen befindet sich ein Event hinzufgen Button mit vier Input Feldern. Zuerst muss man die Beschreibung, als auch das Start- Enddatum eingeben, und anschließend kann man noch ein PDF auswählen. Zu Schluss erkennt man noch einen „Event erstellen“ Button, womit ein Event anschließend erfolgreich erstellt und angezeigt wird. Hierbei hat man den typischen Gelb- Grünton von der Firma Rauch verwendet. Hier wurde auch mit einem Padding und einer flexDirection „column“ gearbeitet, sodass alle Elemente zentriert untereinander erscheinen. Zu Schluss gibt es noch einen Event erstellen Button, wo mit einem Hover gearbeitet wurde.

Ein Bild, das Text, Screenshot, Schrift, Design enthält.

Automatisch generierte Beschreibung

# **Entwicklungs- und Umsetzungsphase**

## **9.1 Aufsetzen unserer VueJS Webapplikation**

## **9.1.1 Installation von VueJS:**

Unser erster Schritt zur Erstellung einer Website mit Vue.js bestand darin, das Vue.js-Framework zu verwenden. Da wir bereits im Unterricht mit diesem JavaScript-Framework gearbeitet hatten, waren wir mit den grundlegenden Schritten zum Einrichten einer solchen Website vertraut. Vue.js ist bekannt für seine Einfachheit und Flexibilität bei der Entwicklung moderner Webanwendungen, weshalb wir uns entschieden, es für unsere Diplomarbeit einzusetzen.

Zu Beginn haben wir die Vue.js-CLI (Command Line Interface) installiert, die über NPM (Node Package Manager) erhältlich ist. NPM ist ein Paketmanager, der standardmäßig mit der Installation von Node.js geliefert wird. Diese CLI erleichtert die Einrichtung und Verwaltung von Vue-Projekten erheblich, indem sie eine Vielzahl von Befehlen bereitstellt, um Aufgaben wie die Erstellung von Projekten, das Hinzufügen von Modulen und das Starten von Entwicklungsservern zu automatisieren.

Nachdem wir die GIT Bash geöffnet hatten, haben wir Vue.js mit dem Befehl **npm install -g @vue/cli** global installiert. Durch die Verwendung des "-g" Flags wurde Vue.js global auf unserem System installiert, was bedeutet, dass wir nun überall auf unserem Rechner auf die Vue.js-Befehlszeilentools zugreifen können. Diese globale Installation ermöglichte es uns, neue Vue-Projekte zu erstellen, ohne Vue.js jedes Mal neu installieren zu müssen.

Nach einer erfolgreichen Installation haben wir ein neues Vue-Projekt erstellt, indem wir den Befehl **vue create Diplomarbeit\_Madlener\_Akin** ausführten. Dabei wurde ein neues Vue.js-Projekt mit dem Namen "Diplomarbeit\_Madlener\_Akin" erstellt. Die CLI führte uns durch einen interaktiven Setup-Prozess, bei dem wir verschiedene Optionen auswählen konnten, wie zum Beispiel die Auswahl des Projekt-Templates und das Hinzufügen von zusätzlichen Features wie Router und Vuex (für Zustandsmanagement). Dieser Setup-Prozess war schnell und unkompliziert, sodass wir innerhalb weniger Minuten ein voll funktionsfähiges Vue-Projekt hatten.

Sobald das Projekt erstellt war, starteten wir die Entwicklungsumgebung, indem wir den Befehl **npm run serve** ausführten. Dadurch wurde ein lokaler Entwicklungsserver gestartet, der uns ermöglichte, unsere Vue.js-Website während der Entwicklung in Echtzeit anzusehen und Änderungen sofort zu überprüfen. Dieser Live-Reload-Mechanismus war äußerst nützlich, da er es uns erlaubte, unsere Arbeit schnell zu iterieren und sicherzustellen, dass unsere Änderungen wie erwartet funktionierten.

## **9.1.2 Erstellen von Komponenten:**

Nun haben wir ein funktionierendes Vue Projekt erstellt. Der nächste Schritt war es, die grundlegenden Komponenten wie „Events“, „Tickets“, „Account“ „Navbar“ zu erstellen. Zuerst haben wir eine Navigationsleiste erstellt, um zwischen den Screens „Events“ und „Tickets“ zu wechseln. Die Komponente Account soll dabei die Startseite sein, da man sich zu Beginn anmelden sollte. Diese Anmeldung wird durch die Microsoft Authentication Library ermöglicht, worauf später eingegangen wird. Unter dem Screen „Events“ werden dann die Events angezeigt, wo man an Gewinnspielen teilnehmen kann. Dort können Benutzer mit der spezifischen Rolle „EventCreators“ ebenso Events erstellen. Dort kann man dann die Beschreibung, Start- Enddatum als auch ein PDF File mitgeben. Zuletzt kann jeder Benutzer unter dem Screen „Tickets“ die erwonnen Tickets zu den Events ansehen.

## **9.1.3 Routes:**

Essenziel für eine VueJS Webapplikation sind Routes. Vue Router verwaltet den Navigationszustand der Anwendung und unterstützt verschachtelte Routen. Um diese Router zu benutzen, muss man diese in die Anwendung einbauen. Die Installation erfolgt durch folgenden Befehl im Terminal:

**npm install vue-router@4**

Es wird anschließend eine JavaScript Datei erstellt, wo alle Routes eingetragen werden können, um auf der Website zu navigieren.

Ein Bild, das Text, Screenshot, Schrift enthält.

Automatisch generierte Beschreibung

Abbildung 5: Routen

In der vorliegenden Abbildung wurden die Routen für unsere Webanwendung festgelegt, um die Navigation und den Zugriff auf verschiedene Seiten zu steuern. Die Komponente "myAccount" wurde dabei als Startseite definiert und erhielt den Pfad "/", da diese Komponente die primäre Anlaufstelle für Benutzer ist. Dieser Pfad ist entscheidend, da auf der Startseite der Login-Prozess stattfindet. Es ist von großer Bedeutung zu betonen, dass die gesamte Funktionalität der Website erst verfügbar ist, nachdem der Benutzer erfolgreich authentifiziert wurde. Somit ist die Startseite nicht nur der Einstiegspunkt für die Benutzer, sondern auch der Ausgangspunkt für die Authentifizierung, die eine grundlegende Voraussetzung für die Nutzung der Website darstellt.

Des Weiteren wurden die Komponenten "MeineTickets" und "Events" mit den Pfaden "/meine-tickets" und "/events" verknüpft. Diese Pfade ermöglichen den Zugriff auf spezifische Abschnitte der Anwendung, die verschiedene Funktionen wie Ticketverwaltung und Eventinformationen bieten. Es wurde festgelegt, dass der Zugriff auf diese Seiten nur möglich ist, wenn bereits eine erfolgreiche Authentifizierung stattgefunden hat.

Die Implementierung des Microsoft-Logins ist ein wesentlicher Schritt bei der Entwicklung unserer Webanwendung. Dieser Authentifizierungsmechanismus ermöglicht es Benutzern, sich sicher mit ihren Microsoft-Konten anzumelden und ihre Identität zu bestätigen. Diese Ausarbeitung wird im nächsten Schritt genauer erläutert.

## **9.1.4 Navigationsleiste**

Die Navigationsleiste dient zur erleichterten Übersicht und einer schnellen Navigation über verschiedene Screens. Die flexDirection ist „row“, das heißt, dass alle Elemente nebeneinander aufgelistet werden. Das Logo von der Firma Rauch wurde durch ein

**<img :src="require('@/assets/rauch-logo2.png')" class="logo" />**

eingefügt. Damit das Logo und die Screens schön gestaltet werden, wurde hier mit einem Padding gearbeitet. Ebenso ist wichtig zu beachten, dass man die einzelnen Screens nur aufrufen kann, wenn der Login mit der MSAL Bibliothek bereits stattgefunden hat. Dies wurde durch die Zeile

meta: { requiresAuth: true },

ermöglicht

## **9.2 Single Sign on**

## **9.2.1 Microsoft Authentication Library**

Berechtigungen sind in unserer Diplomarbeit von entscheidender Bedeutung, insbesondere in Bezug auf die Definition und Zuweisung von Rollen für Mitarbeiter über das Azure Portal. Dieser Prozess der Rollenzuweisung garantiert, dass jeder Mitarbeiter die richtigen Berechtigungen für seine Aufgaben erhält. In diesem Kontext ist die Funktion des „EventCreators“ eine der wichtigsten. Um Events zu erstellen und wichtige Informationen wie Anfangs- und Enddatum, detaillierte Beschreibungen und die Option zum Hochladen von PDF-Dateien einzugeben, benötigen nur autorisierte Personen diese spezielle Berechtigung.

MSAL (Microsoft Authentication Library), eine Bibliothek, die eine nahtlose Integration in das Azure Portal ermöglicht, ist für die Umsetzung dieser Berechtigungsstruktur verantwortlich. MSAL ermöglicht es uns, sicherzustellen, dass Benutzer über das Azure Portal authentifiziert werden und dass die erforderlichen Berechtigungen korrekt überprüft werden, bevor Benutzer auf bestimmte Funktionen zugreifen können.

Während des Authentifizierungsprozesses wird im Detail überprüft, ob ein Benutzer die Rolle des „EventCreators“ innehat. Nachdem ein Benutzer das Azure Portal betreten hat, wird seine Identität überprüft und seine Rollen zugewiesen. Nur wenn der Benutzer die Rolle des „EventCreators“ innehat, werden ihm die Zugriffsrechte gewährt, um Events zu erstellen und alle damit verbundenen Aktionen auszuführen.

Diese Strategie hat viele Vorteile. Einerseits definiert sie spezifische Rollen für bestimmte Aufgaben, was eine klare und detaillierte Verwaltung der Zugriffsrechte ermöglicht. Dadurch wird die Sicherheit der Anwendung erhöht, da nur autorisierte Benutzer auf sensible Funktionen zugreifen können. Außerdem ermöglicht die Integration von MSAL Benutzern, sich nahtlos über das Azure Portal anzumelden, ohne zusätzliche Anmeldeschritte durchzuführen.

## **9.2.2 Implementierung von MSAL**

Um diese Bibliothek in unsere Diplomarbeit einzubauen, mussten wir drei neue JavaScript Dateien erstellen.

authConfig.js:

Ein Bild, das Text, Screenshot, Software, Schrift enthält.

Automatisch generierte Beschreibung

Abbildung 6: authConfig.js

Die „authConfig“ Datei ist für die Konfiguration zuständig, indem Informationen wie clientID, authority und redirectUri gespeichert werden. Die Client-ID ist dabei die Client-ID der Anwendung, die bei Azure AD registriert ist. Authority ist die Autoritäts-URL des Azure AD-Mandanten, in dem sich die Anwendung befindet. Die redirect-Uri ist die Umleitungs-URL, zu der der Benutzer nach einer erfolgreichen Authentifizierung umgeleitet wird.

Ein Bild, das Text, Screenshot, Schrift enthält.

Automatisch generierte Beschreibung

Abbildung 7: msal-instance.js

Die „msal-instance.js“ greift draufhin auf die „authConfig“ Datei zu und initalisiert den Login. Dabei ist der Import der msal Bibliothek zu sehen und auch das erstellen einer neuen msal Instanz namens PublicClientApplication

Ein Bild, das Text, Screenshot enthält.

Automatisch generierte Beschreibung

Abbildung 8: Methoden

Zu Schluss mussten in der Komponente „myAccount“ noch Funktionen eingebaut werden, um den Login zu vervollständigen. Es existieren zunächst eine loginOnRedirect, checkUserRoles und eine Anmeldefunktion. Die checkUserRoles-Funktion wird bei der loginOnRedirect-Funktion aufgerufen und der Redirect wird initalisiert. Diese Funktion prüft, ob der anmeldende Benutzer die Berechtigung hat, ein Event zu erstellen. Nachdem alles definiert wurde, ist es möglich, sich über den Anmeldebutton mit dem Microsoft-Konto von Rauch anzumelden und die Seite zu nutzen. Wenn man sich nicht anmeldet, kann man die Website nicht besuchen. Die letzte Datei namens "authService.js" hat die Verantwortung, die Rolle des Benutzers aufzurufen. Falls der Benutzer die Rolle des „EventCreators“ hat, hat er das Recht, Events zu erstellen.

## **9.3 Datenbank**

### **9.3.1 Microsoft SQL**

In Zusammenarbeit mit unserem Kooperationspartner erhielten wir im Rahmen unseres Projekts den Auftrag, die gesammelten Daten in einer Microsoft SQL-Datenbank zu speichern. Um dieses Ziel zu erreichen, haben wir zuerst den SQL-Server installiert und eine neue Datenbank geschaffen, die als Hauptspeicher für alle wichtigen Daten dienen soll.  
  
Wir haben dann mit dem SQL-Server begonnen, die benötigten Tabellen in der Datenbank anzulegen. Die "Events"-Tabelle ist eine dieser Tabellen, die speziell dafür konzipiert ist, wichtige Informationen über Veranstaltungen zu speichern, die auf der Website erstellt werden. Diese Tabelle kann als strukturierter Datenspeicher verwendet werden, um Informationen wie das Start- und Enddatum eines Events sowie andere wichtige Informationen zu speichern.

Ein Bild, das Text, Screenshot, Schrift enthält.

Automatisch generierte Beschreibung

Abbildung 9: Microsoft SQL Tables

Die Struktur unserer Datenbank ist in dieser Grafik dargestellt. Es gibt Tabellen wie „EventPDFs“, „Events“, „Tickets“, „UserEvent“ und „Users“, wie man erkennt. Nachfolgend wird demonstriert, wie unsere Informationen in die entsprechenden Tabellen gespeichert und auf unserer Website angezeigt werden.

### **9.3.2 Implementierung der Datenbank in unser Projekt**

Um nun Zugriff auf unsere Datenbank zu bekommen, haben wir einen neuen Ordner erstellt mit einem server.js und einem uploads Ordner.

Ein Bild, das Text, Screenshot, Schrift enthält.

Automatisch generierte Beschreibung

Abbildung 10: sql Config

In der server.js Datei, wird die Verbindung zur Datenbank hergestellt und Datensätze eingelesen. Hierbei müssen wir den Namen des Users, das Passwort, den Namen der Datenbank und den Server eintragen.

Ein Bild, das Text, Schrift, Screenshot, Design enthält.

Automatisch generierte Beschreibung

Abbildung 11: pdf Uploads

Wenn man nun ein PDF hochladen möchte, wird es in dem Ordner uploads gespeichert. Des Weiteren sollte es möglich sein, mehr als ein PDF hochladen zu können. Deshalb erstellten wir eine neue Tabelle namens „EventPDFs“. Da ein Benutzer mehr als ein PDF hochladen kann, mussten wir noch die Kardinalität anpassen.

## **Event erstellen**

Nun war es Zeit, ein Event erstellen zu können. Dafür mussten wir unsere Komponente myEvents bearbeiten. Dazu haben wir ein neues <div> erstellt mit Eingabefeldern wie „Startdatum“, „Enddatum“, „Beschreibung“. Ebenso wurden 2 Buttons noch erstellt, um ein PDF hochzuladen und ein Event zu erstellen. Ein Bild, das Text, Screenshot, Schrift enthält.

Automatisch generierte Beschreibung

Abbildung 12: Events anzeigen

Anschließend mussten wir Funktionen wie „addEvent“ und „handleFileUpload“ hinzufügen.

Ein Bild, das Text, Screenshot, Schrift enthält.

Automatisch generierte Beschreibung

Abbildung 13: Event hinzufügen Funktion

Die Methode handleFileUpload ist verantwortlich für die Interaktion mit dem Browser, indem sie es dem Benutzer ermöglicht, ein PDF auszuwählen. Dies geschieht durch den Aufruf des entsprechenden Browserdialogfelds, das es dem Benutzer ermöglicht, eine Datei auszuwählen. Sobald der Benutzer eine Datei auswählt, wird diese Information im Hintergrund verarbeitet und für die weitere Verwendung vorbereitet. Als nächstes haben wir die addEvent-Funktion erstellt, die für die tatsächliche Erstellung eines Events verantwortlich ist. Innerhalb dieser Funktion werden die erforderlichen Daten zum FormData-Objekt hinzugefügt. FormData ist ein integriertes JavaScript-Objekt, das die Erstellung von Formulardaten für die Übermittlung von HTTP-POST-Anfragen erleichtert. Wir verwenden die append-Methode, um die Informationen des Events, die der Benutzer eingegeben hat, dem FormData-Objekt hinzuzufügen. Sobald alle relevanten Informationen gesammelt und dem FormData-Objekt hinzugefügt wurden, wird eine POST-Anfrage an die URL <http://localhost:8080/api/events> gesendet. Diese URL könnte auf den Endpunkt unserer serverseitigen API verweisen, der für das Empfangen und Verarbeiten von Eventdaten zuständig ist. Die POST-Anfrage enthält alle Formulardaten, die der Benutzer eingegeben hat, und wird an den Server gesendet, um dort verarbeitet zu werden. Nachdem die POST-Anfrage abgeschlossen ist, wird dem Benutzer ein Alert angezeigt, der ihm mitteilt, dass das Event erfolgreich erstellt wurde. Dieser Alert dient als Bestätigung für den Benutzer, dass die Aktion erfolgreich war und das Event nun erstellt wurde.Ein Bild, das Text, Screenshot, Software, Betriebssystem enthält.

Automatisch generierte Beschreibung

Abbildung 14: Post der Events

Im Backendprozess erfolgt zuerst die Verbindung mit der SQL-Datenbank, um auf die gespeicherten Daten zuzugreifen. Anschließend wird eine Insert-Anweisung verwendet, um die Ereignisdaten in die Tabelle "Events" einzufügen. Die Verwendung von "OUTPUT INSERTED.event\_id" bedeutet, dass die Datenbank nach dem Einfügen der Zeile die automatisch generierte event\_id zurückgeben soll. Diese event\_id wird dann in der Variablen "eventId" gespeichert, um sie später bei Bedarf zu verwenden. Wenn die Anfrage auch Dateien wie PDFs enthält, werden diese Dateien hochgeladen. Dieser Vorgang wird mithilfe des Multer-Middleware-Pakets durchgeführt, das im vorherigen Code mit "upload.array('pdfs', 5)" definiert wurde. Diese Zeile besagt, dass bis zu fünf PDF-Dateien hochgeladen werden können und dass sie unter dem Feldnamen "pdfs" gespeichert werden.

Die Dateipfade der hochgeladenen PDFs werden dann in der Datenbanktabelle "EventPDFs" gespeichert. Jeder PDF-Datei wird die event\_id des zugehörigen Ereignisses zugeordnet, um eine eindeutige Zuordnung zwischen den Ereignissen und den hochgeladenen Dateien sicherzustellen.

Ein Bild, das Screenshot, Text enthält.

Automatisch generierte Beschreibung

Abbildung 15: Abrufen der Events

Zu Schluss gibt es noch eine Get Anfrage. Zuerst wird hierbei eine Verbindung zur Datenbank hergestellt. Anschließend werden alle Datensätze aus der Tabelle „Events“ abgerufen.

## **Event teilnehmen**

Der nächste Schritt war es, an einem Event teilnehmen zu können. Dafür mussten wir bei Microsoft SQL weitere Tables erstellen.

## **Ermitteln des Gewinners**

## **Informieren des Gewinners**

# **Verwendete Technologien**

## **3.1 Vue.js**

Vue.js ist ein JavaScript-Framework für Frontendentwicklung, das die Prinzipien des „Model View ViewModel“-, kurz MVVM-Entwurfsmusters in den Fokus rückt. Es wurde für Single-Page-Anwendungen konzipiert, kann aber auch allgemein für komplexere Webseiten genutzt werden.

## **3.2 Microsoft SQL**

Microsoft SQL Server ist eine Software von Microsoft, mit der sich relationale Datenbankmanagementsysteme auf SQL-Basis realisieren lassen. Die [Daten](https://www.storage-insider.de/was-sind-daten-data-a-9f92779c1abe49c06fef47fb3d658d88/) werden in den zeilen- und spaltenorientierten Tabellen gespeichert. Zwischen den Tabellen bestehen eindeutige Beziehungen. Das Datenmodell erfüllt für Datenbanktransaktionen die [ACID-Eigenschaften](https://www.storage-insider.de/was-sind-die-acid--akid-eigenschaften-einer-datenbank-a-ae7ecf8a601e3aa67b577c280597f501/) mit Atomicity, Consistency, Isolation und Durability (Atomarität, Konsistenz, Isolation und Dauerhaftigkeit).

## **3.3 Microsoft Authentication Library**

Die Microsoft Authentication Library (MSAL) ermöglicht es Entwicklern, Tokens von der Microsoft-Identitätsplattform zu erwerben, um Benutzer zu authentifizieren und auf gesicherte Web-APIs zuzugreifen. Sie kann verwendet werden, um sicheren Zugriff auf Microsoft Graph, andere Microsoft-APIs, Web-APIs von Drittanbietern oder Ihre eigene Web-API zu ermöglichen. MSAL unterstützt viele verschiedene Anwendungsarchitekturen und Plattformen, darunter .NET, JavaScript, Java, Python, Android und iOS. MSAL kann, wie bei unserer Diplomarbeit für Webanwendungen benutzt werden, wo man Benutzer angemeldet werden müssen.

## **3.4 Azure Portal**

Das „Azure Portal“ ist eine webbasierte Plattform, die von Microsoft für die Verwaltung und Überwachung von Azure-Ressourcen bereitgestellt wird. Azure ist Microsofts Cloud-Computing-Plattform, die eine Vielzahl von Diensten und Ressourcen für Unternehmen und Entwickler bietet. Das Azure Portal fungiert als zentrale Anlaufstelle, über die Benutzer auf ihre Azure-Ressourcen zugreifen, sie konfigurieren und überwachen können. Ein großer Vorteil ist die Rollenverwaltung, um sicherzustellen, dass nur autorisierte Personen auf bestimmte Ressourcen zugreifen können.

## **3.5 Github**

Github ist ein webbasierter Dienst, der es Entwicklern hilft, ihren Code zu speichern und zu verwalten. In unserer Diplomarbeit ist Github eine wichtige Technologie, um unseren Source Code zu teilen. Github ermöglicht es, ein Repository zu erstellen, also ein Speicherort für Softwareprojekte. In unserer Diplomarbeit haben wir ein gemeinsames Repository, wo wir stetig unseren Source Code teilen, um auf dem aktuellen Stand zu sein.

## **3.6 Multer**

Multer ist eine Middleware für Express, die das Handling von multipart/form-data ermöglicht, was hauptsächlich für das Hochladen von Dateien verwendet wird. Es ist besonders nützlich, wenn Benutzer Dateien über Formulare hochladen müssen, und bietet eine einfache Handhabung von Dateiuploads sowie die Möglichkeit, Upload-Attribute wie Speicherort, Dateinamen und maximale Dateigröße zu konfigurieren.

## **3.7 Cors**

CORS steht für Cross-Origin Resource Sharing. Es handelt sich um ein Sicherheitsfeature in Webbrowsern, das den Zugriff auf Ressourcen über Domänengrenzen hinweg einschränkt. Die cors Middleware für Express wird verwendet, um CORS-Anfragen zu ermöglichen oder einzuschränken. Durch Konfiguration der CORS-Policy können Server angeben, welche Ursprünge (Domains) auf die Ressourcen des Servers zugreifen dürfen, welche HTTP-Methoden erlaubt sind und ob Credentials (wie Cookies oder HTTP-Authentifizierungsinformationen) gesendet werden dürfen.

## **Node.js**

Node.js ist eine Laufzeitumgebung für Javascript, die nicht auf eine Host-Anwendung wie einen Webbrowser angewiesen ist. Das heißt, dass man Javascript auch auf Serverseiteausführen und zur Entwicklung serverseitiger Skripte, Tools und Webapplikationen nutzen kann. Mit Node.js möchte man die Webentwicklung vereinheitlichen und bekommt die Möglichkeit, eine Programmiersprache –sowohl im Frontend als auch im Backend – zu verwenden.

## **Vuetify**

Vuetify ist ein vollständiges UI-Framework, dass auf Vue.js aufbaut und entspricht der Material Design Spezifikation. Das bedeutet, dass die Kernfunktionen sowohl von Vue als auch von Material standardmäßig zur Verfügung stehen und von beiden Communities verbessert werden können. Das Ziel ist es, den Entwicklern Werkzeuge bereitzustellen, um reichhaltige und ansprechende Designs und Benutzererlebnisse zu erstellen

## **Web Font Loader**

Web Font Loader ist eine JavaScript-Bibliothek, mit der Sie mehr Kontrolle über das Laden von Schriftarten erhalten als die Google Fonts API. Sie können auch mehrere Anbieter von Webschriftarten verwenden. Er wurde gemeinsam von Google und [Typekit](http://typekit.com/) entwickelt.

## **Vuex**

Vuex ist ein State Management Pattern und eine Bibliothek für Vue.js Anwendungen. Es dient als zentraler Speicher für alle Komponenten in einer Anwendung, mit Regeln, die sicherstellen, dass der Zustand nur in einer vorhersehbaren Weise verändert werden kann

## **3.8 Mssql**

MSSQL ist ein Paket für Node.js, das die Kommunikation mit Microsoft SQL Server-Datenbanken ermöglicht. Es bietet eine einfache Schnittstelle, um Verbindungen zu einer SQL-Server-Datenbank herzustellen, Abfragen auszuführen und Ergebnisse zu verarbeiten. Entwickler können dieses Paket nutzen, um SQL-Server-Datenbankoperationen wie das Lesen, Einfügen, Aktualisieren und Löschen von Daten in ihren Node.js-Anwendungen durchzuführen.

## **3.9 Vue router**

Vue Router ist das offizielle Router-Modul für Vue.js. Es ermöglicht die Erstellung von Single Page Applications (SPAs) durch das Definieren von Routen und Komponenten, die diesen Routen zugeordnet sind. Vue Router verwaltet den Navigationszustand der Anwendung, unterstützt verschachtelte Routen, modulare Komponenten und bietet fortgeschrittene Funktionen wie Lazy Loading, Navigation Guards und animierte Übergänge.

## **3.10 Express**

Express ist ein minimalistisches und flexibles Node.js Webanwendungs-Framework, das eine robuste Reihe von Features für Web- und Mobile-Anwendungen bietet. Es erleichtert die Erstellung von Serverseitenanwendungen, APIs und anderen Webdiensten durch eine einfache Handhabung von Routen, Anfragen und Antworten. Express ermöglicht es Entwicklern, Middleware zu verwenden, um den Anforderungsverarbeitungs-Workflow zu erweitern, bietet eine starke Integration mit Datenbanken und unterstützt die Template-Engine für das Server-Side Rendering.

Diese Pakete und Module bieten zusammen ein leistungsstarkes Set von Tools, um moderne Webanwendungen und APIs zu entwickeln, wobei jeder Teil spezifische Aspekte der Anwendungsentwicklung abdeckt, von der Benutzeroberfläche mit Vue.js und Vue Router bis hin zum Backend mit Express, der Datenbankkommunikation mit MSSQL und der Dateiverwaltung mit Multer, ergänzt durch die Konfiguration von CORS für die Sicherheit.

## **3.11 Axios**

Axios ist eine beliebte JavaScript-Bibliothek, die verwendet wird, um HTTP-Anfragen vom Client zu einem Server zu machen. Sie kann sowohl im Browser als auch in Node.js-Umgebungen verwendet werden. Axios bietet eine einfache API für das Senden von Anfragen und das Verarbeiten von Antworten.

Axios wird häufig in Verbindung mit Frontend-Frameworks wie Vue.js, React und angular verwendet, um mit Backend-Services zu kommunizieren und Daten zu fetchen oder zu senden.

Hauptmerkmale von Axios:

* Einfachheit: Ermöglicht das Senden von HTTP-Anfragen mit minimaler Konfiguration.
* Promises: Basiert auf Promises, was das Schreiben von asynchronem Code vereinfacht.
* Abbruch: Unterstützt das Abbrechen von Anfragen, was nützlich ist, um Ressourcen zu sparen und unnötige Netzwerkaktivität zu vermeiden.
* Interceptors: Ermöglicht das Interzeptieren von Anfragen und Antworten, um zentrale Vor- und Nachbearbeitungsschritte durchzuführen.
* Automatische JSON-Verarbeitung: Sendet automatisch Daten im JSON-Format und parst JSON-Antworten.

## **3.12 VS-Code**

Visual Studio Code (VS-Code) ist ein leistungsstarker, kostenloser, open-source Code-Editor, der von Microsoft entwickelt wurde. Er ist für Windows, macOS und Linux verfügbar. VS-Code bietet eine breite Palette von Funktionen, die die Entwicklung von Software in verschiedenen Programmiersprachen unterstützen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, JavaScript, TypeScript, Python, PHP, C++, und Java.


## **OpenID Connect - Allgemein**

OpenID Connect ist ein offenes Authentifizierungsprotokoll, das Oauth 2.0 profitiert und um eine zusätzliche Identitätsebene erweitert. Über OIDC können Clients die Identität eines Endnutzers mit Hilfe der Authentifizierung durch einen Autorisierungsserver bestätigen. Das Einbinden von OIDC in Ergänzung von OAuth 2.0 schafft ein einzelnes Framework, das die Sicherung von APIs, mobilen nativen Anwendungen wie auch Browser-Anwendungen in einer einzigen kohärenten Architektur verspricht.

## **OpenID Connect – Funktionsweise**

Die Anwendung beginnt mit einem OAuth-Fluss, der den Nutzer zur Autorisierung einer Anfrage auffordert. Im Zuge dieses Flusses schließt der Client den OpenID Connect-Bereich gemeinsam mit Bereichen für jede zusätzliche Benutzerinformation ein, die er benötigt.

Nach der Verarbeitung der Anfrage erhält der Client ein Zugriffs-Token und ein ID-Token, die von dem Autorisierungsserver ausgestellt werden, der Anfragen mit Daten dieses Nutzers enthält. Die SSO-Erfahrung des Nutzers basiert auf der Übermittlung des ID-Tokens vom Autorisierungsserver an den Client. Der Client kann anschließend einen speziellen Endpunkt auf dem Autorisierungsserver ansprechen, der auch als UserInfo-Endpunkt bezeichnet wird, um dort die übrigen Anfragen über den Nutzer abzurufen.



**Abbildung 16: OpenID Connect Funktionsweise**

## **OpenID Connect – Anwendung in der Arbeit**

Im Rahmen unserer Diplomarbeit wird OpenID Connect als Protokoll für den Single Sign-On (SSO) des Benutzers implementiert. Die primäre Zielsetzung besteht darin, dem Benutzer eine nahtlose und effiziente Authentifizierung zu ermöglichen, indem er sich lediglich einmal anmelden muss und anschließend uneingeschränkten Zugang zu den Ressourcen erhält, ohne wiederholt Zugangsdaten eingeben zu müssen.

Durch die Nutzung von OpenID Connect wird ein benutzerzentrierter Ansatz verfolgt, der es dem Nutzer gestattet, nach erfolgreicher Anmeldung sämtliche Funktionalitäten der Seite vollständig zu nutzen.

Des Weiteren ermöglicht OpenID Connect die Zuweisung von Rollen im Rahmen des SSO. Dies bedeutet, dass dem angemeldeten Benutzer spezifische Berechtigungen und Zugriffsrechte zugewiesen werden, um seine Interaktion mit der Plattform zu regeln.

Die Integration von OpenID Connect in unsere Diplomarbeit dient dem Zweck, eine hochgradig benutzerfreundliche, sichere und effiziente Authentifizierungsmethode zu implementieren, die die Grundlage für ein optimales Nutzungserlebnis bildet.

## **NVM (Node Version Manager)**

Es ist ein Tool, das es ermöglicht, verschiedene Versionen von Node.js einfach zu verwalten und zu wechseln. Mit nvm können Entwickler auf demselben System mehrere Versionen von Node.js installieren und zwischen diesen wechseln, was besonders nützlich ist, wenn verschiedene Projekte unterschiedliche Versionen von Node.js erfordern.

# **Schwierigkeiten der Diplomarbeit**

## **ESOCKET:**

Bei der Implementierung der Datenbanken ist ein Fehler namens ESOCKET aufgetreten. Durch diesen Fehler konnten Benutzer mit der Rolle „EventCreators“ keine Events erstellen. Dieser Fehler tritt auf, wenn die Verbindung zu einem Socket nicht hergestellt werden kann oder es Probleme mit Firewall Einstellungen gibt. Bei uns waren es Probleme mit der Firewall. Um dieses Problem zu beheben, mussten wir unter „eingehende Regeln“ bei den Firewall Einstellungen gehen. Der nächste Schritt war es, eine neue Regel zu erstellen. Anschließend wird man gefragt welcher Regeltyp erstellt werden möchte und wir entschiedenen uns für die Port Möglichkeit. Nun musste man einen bestimmten Port eingeben. 1433 ist grundsätzlich der Port für MS SQL und daher haben wir diesen Port genommen. Als wir diese Regel definiert hatten, ist dieser Fehler behoben gewesen.

## **ELOGIN:**

Der ELOGIN Fehler tritt im Zusammenhang mit Microsoft SQL auf und deutet auf einen Authentifizierungsfehler hin. Er wird ausgelöst, wenn eine Anwendung versucht, sich mit dem SQL-Server zu verbinden aber die Authentifizierung fehlschlägt. Gründe für diesen Fehler sind folgende:

* Fehlende Berechtigungen: Der Benutzer verfügt nicht über die erforderlichen Berechtigungen, um sich an der Datenbank anzumelden.
* Konfigurationsfehler: Möglicherweise gibt es ein Problem mit der Konfiguration des SQL-Servers oder der Netzwerkeinstellungen, dass die Authentifizierung beeinträchtigt.
* Falsche Anmeldeinformationen: Die bereitgestellten Anmeldeinformationen (Benutzername und Passwort) sind falsch oder nicht korrekt konfiguriert.

## **Verbindung auf die Datenbank:**

Es gibt verschiedene Anmeldemöglichkeiten auf den Microsoft SQL Server. Die erste Möglichkeit ist es sich per Windows Authentifizierung anzumelden. Dieser Login hat nur den Gerätenamen benötigt. Hat man sich für diese Anmeldemöglichkeit entschieden sind viele Unterordner aufgetaucht. Unter anderem ein Unterordner namens Anmeldungen. In diesem Ordner befindet sich ein Account. Mit diesem Account wird es einem erlaubt, eine SQL Server Authentifizierung durchzuführen. Als wir das Passwort dieses Anmeldebenutzers änderten, und anschließend versuchten, uns anzumelden, hat das Ganze nicht funktioniert. Die SQL Server Authentifizierung mit diesem Account ist essenziell wichtig für uns, da es im Frontend nicht möglich ist, sich ohne Benutzer anzumelden. Dieser Fehler hat sich jedoch nach längerem Abwarten und Neustarten des PCs behoben.

# **Protokolle**

# **Meeting mit Lang Bernhard am 11.10.2023, Microsoft Teams**

Teilgenommen: Berke Akin, Madlener Marc

Bei dem Meeting mit Lang Bernhard stellten wir unsere Fortschritte bezüglich des Projektmanagement. Dabei haben die verschiedenen Projektpläne gepasst. Er weist uns jedoch daraufhin, noch ein Datenmodell zu erstellen, um die Logik des Projektes eindeutig zu verstehen

# **Meeting mit Lang Bernhard am 13.11.2023, Microsoft Teams**

Teilgenommen: Berke Akin, Madlener Marc

Bei dem Meeting mit Lang Bernhard haben wir ihm unser Fortschritt bezüglich des Datenmodells gezeigt. Er war der Meinung, dass manche Kardinalitäten noch nicht in Ordnung waren, und half uns dabei. Es ergab sich anschließend ein übersichtliches und logisches Datenmodell, dass uns die Arbeit vereinfachte.

# **Meeting mit Lang Bernhard am 6.12.2023, Microsoft Teams**

Teilgenommen: Berke Akin, Madlener Marc

Bei dem Meeting mit Lang Bernhard, haben wir erneut ihm unseren aktuellen Fortschritt präsentiert. Dabei haben wir ihm unser Figma Mockup bereitgestellt. Anschließend haben wir ihm noch unsere VueJS Applikation gezeigt mit grundlegenden Funktionen und Elementen. Er hat uns noch Verbesserungsvorschläge bezüglich der Website gegeben und haben diese abgeändert.

# **Meeting mit Lang Bernhard am 16.01.2024, Microsoft Teams**

Teilgenommen: Berke Akin, Madlener Marc

Bei dem Meeting mit Lang Bernhard, erklärte er uns die Schwierigkeiten, die bei der Implementierung des Logins auftraten und gab uns Hinweise zur Fehlerbehebung. Durch seine Unterstützung gelang es uns, das Problem zu verstehen und den Login eigenständig zu vervollständigen.

# **Meeting mit Hallinger Eduard am 26.02.2024, HTL Dornbirn**

Teilgenommen: Berke Akin, Madlener Marc

Bei dem Meeting mit unserem Betreuungslehrer Hallinger Eduard, haben wir im unsere derzeitigen Stand bezüglich unserer Dokumentation gezeigt. Er hat uns auf einige Fehler hingewiesen die wir ausbesserten. Anschließend haben wir unsere Dokumentation ins Microsoft Teams hochgeladen, sodass er es sich in Ruhe genauer anschauen kann.

# **Abbildungsverzeichnis**

[Abbildung 1: Marc Madlener 7](#_Toc161130843)

[Abbildung 2: Berke Akin 7](#_Toc161130844)

[Abbildung 3: Datenmodell 11](#_Toc161130845)

[Abbildung 4: Startseite 18](#_Toc161130846)

[Abbildung 5: Routen 21](#_Toc161130847)

[Abbildung 6: authConfig.js 23](#_Toc161130848)

[Abbildung 7: msal-instance.js 23](#_Toc161130849)

[Abbildung 8: Methoden 24](#_Toc161130850)

[Abbildung 9: Microsoft SQL Tables 25](#_Toc161130851)

[Abbildung 10: sql Config 26](#_Toc161130852)

[Abbildung 11: pdf Uploads 26](#_Toc161130853)

[Abbildung 12: Events anzeigen 27](#_Toc161130854)

[Abbildung 13: Event hinzufügen Funktion 27](#_Toc161130855)

[Abbildung 14: Post der Events 28](#_Toc161130856)

[Abbildung 15: Abrufen der Events 28](#_Toc161130857)

[**Abbildung 16: OpenID Connect Funktionsweise** 34](#_Toc161130858)

# **Quellenverzeichnis**

<https://learn.microsoft.com/en-us/entra/identity-platform/msal-overview>

<https://www.dev-insider.de/was-ist-vuejs-a-5f8b41ce678a4a47c6fdb394ed8d193a/>

https://www.storage-insider.de/was-ist-microsoft-sql-server-a-992556/

<https://router.vuejs.org/installation>

<https://boolie.org/vue-js-todo-pwa-tutorial-projekt-erstellen/>

<https://kinsta.com/de/wissensdatenbank/was-ist-express-js/>

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/CORS

<https://axios-http.com/>

<https://stackoverflow.com/questions/56147491/what-does-esocket-error-mean-when-im-trying-to-send-an-email>

<https://www.fritz.tips/projektziele-smart-definieren-2-13/>

<https://vuex.vuejs.org/>

<https://developers.google.com/fonts/docs/webfont_loader?hl=de>

https://mfg.fhstp.ac.at/allgemein/was-ist-vuetify/